Súmula da 3ª Reunião do Comitê de Tecnologia da Informação do CAU/RS

| Data: | 15/08/2016 |  |  | Local: | Sala de reuniões – 15º andar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário de início: |  | 10h00min |  | Horário de encerramento: |  | 11h35min |
| PRESENÇAS |  |  |  |  |  |  |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas |  |  | Presidente em Exercício |  |  |  |
| Rômulo Plentz Giralt |  |  | Coordenador da CPF-CAU/RS |  |  |  |
| Eduardo Bimbi |  |  | Assessor Especial da Presidência |  |  |  |
| Ângela Rimolo |  |  | Gerente de Planejamento |  |  |  |
| Carla Ribeiro de Carvalho |  |  | Gerente Administrativa |  |  |  |
| Rodrigo Jaroseski |  |  | Gerente de Atendimento e Fiscalização |  |  |  |
| Márcia Pedrini |  |  | Coordenadora de TI |  |  |  |
| Alexandre Noal dos Santos |  |  | Coordenador Jurídico |  |  |  |
| Claudivana Bittencourt |  |  | Secretária Executiva |  |  |  |

PAUTA:

- Aquisições/Contratações de TI 2016

| Discussão: | Revisão dos processos de aquisição em andamento referentes à TI: - Projeto SERPRO – piso elevado para suprir a rede (está na etapa de levantamento dos orçamentos para compor o preço médio; definição da execução: será iniciada nos pavimentos atuais, independente da possibilidade de aquisição de outros). - Aquisição de desktops e notebooks (está sendo realizada a pesquisa em atas de registro de preço; as configurações dos equipamentos estão sendo revistas conforme o que está disponível no mercado). - Instalações elétricas para nobreaks e servidores (o trabalho foi executado e será realizada uma 2ª verificação técnica quando chegarem os nobreaks – nesta semana, conforme previsão). - Aquisição de CAL – Cliente Acess License (houve pedidos de recurso ao pregão; será verificada a realização de um novo pregão). - Link dedicado (o pregão deve ser realizado amanhã – 16/08). Atividades fora do horário de expediente – horas extras: foi realizada no mês passado a migração de servidores (transferência dos arquivos do CAU/RS). |
| --- | --- |
| Decisões: | Próxima operação técnica programada fora do horário de expediente: configuração de IPs (preparação para o link dedicado). |

- Plano de Ação 2017

| Discussão: | Revisão financeira dos contratos vigentes e outros programados para inclusão no centro de custos de TI: - Locação e manutenção das impressoras (verificar a quantidade e possibilidade de deslocamento em virtude da necessidade de equipamentos para o CAU Mais Perto). - Locação da central telefônica (verificar valores e necessidade de adição de itens em virtude da implantação da URA). - Link dedicado (o valor médio poderá ser atualizado após realização do pregão). - Contratação de banco de horas – suporte técnico para utilização sob demanda (profissional com expertise técnica para ser contatado em eventualidades). - Unidades de fitas para backup. - Suprimentos – memória, placa-mãe, bateria, etc. (política de aquisição anual). - Modens [relacionado ao item 4 da pauta]. - Assinaturas digitais. |
| --- | --- |
| Decisões: | Encaminhar aos gerentes questionamento sobre as expectativas e necessidades de hardware e software para os setores; revisar índice de reajuste dos contratos. |

- Gestão por Processos – decreto nº 8.539

| Discussão: | Preocupação com a morosidade do processo em função da definição estratégica de dar andamento ao projeto junto ao CAU/BR, visando adquirir ferramenta que atenda a todos. Atualmente está na fase de avaliação de requisitos e pesquisa técnica para definir a ferramenta que será adquirida. Plano de melhoria – um dos critérios é definir o que está sendo gasto/investido pelo CSC e as demandas não atendidas. O andamento do processo está sendo mais demorado do que previsto no cronograma. Foi definido o trabalho em duas frentes, carentes de capacitação, que estão sendo providenciadas: técnica – especificação da ferramenta; metodologia – como realizar o trabalho. |
| --- | --- |
| Decisões: | Haverá reunião com representante do CAU/SP sobre implantação de procedimentos para atender ao Decreto. |

- Definição quanto aos links de internet

| Discussão: | Manutenção dos contratos de internet (NET – 120 Mbps e GVT – 50 Mbps). |
| --- | --- |
| Decisões: | Verificar possibilidade de separação das redes de internet – cabeamento da NET para uso exclusivo trabalho interno, com acesso à rede, e wireless da GVT para uso público em geral. |

- Cronograma de reuniões do Comitê

| Discussão: | Proposta de ocorrências bimestrais. |
| --- | --- |
| Decisões: | Elaboração de relatório com resumo das atividades do Comitê para reportar ao Conselho Diretor e Plenário. |

- Assuntos gerais:

  - Reuniões de Avaliação de Estratégia – RAE

| Discussão: | Assunto levantado na oficina de autoavaliação do Gespública: criação de indicadores. |
| --- | --- |
| Decisões: | Retomar as Reuniões de Avaliação de Estratégia; propor indicadores para o Comitê de TI. |

Ângela Rimolo

Coordenadora do Comitê de Tecnologia da Informação do CAU/RS